裕教体〔2022〕80号

**关于印发《裕安区2022年学前教育促进工程** **实施方案》的通知**

各乡镇中心学校、城区教育辅导区、局机关相关股室(中心):

根据2022年教育民生工程要求和《安徽省2022 年学前教 育促进工程实施方案》,结合我区实际，区教体局制定了《裕安 区2022年学前教育促进工程实施方案》,现印发给你们，请遵

照执行。

2022年5月19日

**2022年裕安区学前教育促进工程实施方案**

为推进学前教育促进工程顺利实施，促进学前教育优质普惠 发展，根据六安市教育局制定《六安市2022年学前教育促进工

程实施方案》,特制定本方案。

**一、指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实习近平总书记视察安徽提出的“学前教育普惠发展”要求 着力解决“入园难”“入园贵”问题，保障民生的迫切需要，促

进学前教育快速发展。

**二、** **目标任务**

围绕学前教育普及普惠发展，解决好儿童早期教育服务难以 满足需求问题，新建、改扩建城乡公办幼儿园，开展幼儿资助和 幼师培训。2022年，裕安区新建、改扩建幼儿园4所；预计全 区学前三年毛入园率达到96%、普惠性幼儿园覆盖率保持在85% 以上、公办园在园幼儿占比达到55%;资助幼儿2423人次。进

一步推进学前教育普及和普惠发展，努力提升学前教育服务水平

和服务能力。

**三、主要内容**

**(一)支持新建、改扩建公办幼儿园项目工程。**2022年裕

安区新建、改扩建双桥湾小区、南城安置小区、华山小区、永安

小区4所配套幼儿园，总建设面积11093m2, 计划总投资1769

万元，扩建后新增班级33个，新增学位990个。

**(二)开展家庭困难幼儿资助。**全面落实幼儿资助政策，对 接受学前教育的普惠性幼儿园在园原建档立卡家庭、孤儿和残疾 等家庭经济困难儿童按每人每年1000元标准予以资助。同时， 幼儿园要从事业收入中足额提取3%-5%的经费，用于减免收费、

提供特殊困难补助等。

**四、** **资金筹措**

区教体局会同区财政局，积极争取财政对学前教育促进工程 建设的支持。区级财政积极筹措资金，按年度投资计划予以落实。 在落实财政资金支持的同时，通过吸引社会资本参与等方式，拓 宽融资渠道，增加工程建设有效投入。2022年新建、改扩建4 所配套幼儿园计划投入资金1769万元，其中中央资金1088万元， 区级资金681万元；足额筹措幼儿资助资金，确保完成资助目标

任务。

**五、** **保障措施**

**(一)健全工作推进机制。** 区教体局健全工作机制，成立由 区幼儿教育中心、项目建设管理中心、资助中心、电教馆、财审 股、办公室、行风中心等多个科室参加的工作协调小组，由区幼

儿教育中心牵头负责，要求相关中心学校参与，加强统筹协调、

定期会商，形成工作合力，强力推进学前教育工程建设，确保

2022年学前教育促进工程各项任务圆满完成。

**(二)持续推进公办园建设。一是严格落实小区配套园政策。**

优化完善园所布点，2022年，回收改建双桥湾小区、南城安置 小区、华山小区等配套园，投入使用后将新增学位990个。**二是** **严格项目管理。**对改扩建幼儿园严格执行基本建设程序，坚持先 勘察、后设计、再施工，竣工验收合格后使用的原则。始终把工 程质量摆在首要位置，强化督查调度，实行“三查三单”制度， 对检查中发现的问题，及时下发责任清单、问题清单、整改清单， 强化问题整改，确保整改成效。**三是加快项目建设速度。**实行定 期调度、月通报、倒排工期、监督检查等工作制度，确保项目顺

利实施和有序推进。

**(三)开展家庭困难幼儿资助。** **一是全面落实幼儿资助政策**。 对普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予资 助，资助标准为每人每年1000元。同时，幼儿园要从事业收入 中足额提取不低于3%的经费，用于减免收费、提供特殊困难补 助。积极引导和鼓励企业、社会团体及个人捐资，帮助家庭经济 困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。**二是确保资金** **发放到位。**加强对资助对象认定、资金管理、入园收费的监督检 查，让资助资金及时、足额发放到受助家庭。**三是加大政策宣传**

**力度。**多渠道、多形式、全方位宣传贫困家庭幼儿学前教育资助

政策，营造良好的社会舆论氛围，做到家喻户晓，深入人心。

**(四)营造发展氛围。**利用网络、电视、融媒体等多种形式 广泛宣传学前教育相关法律法规及政策，推介先进经验，营造全

社会关心支持学前教育发展的良好氛围。

**(五)严格资金监管。**区教体局联合区财政部门规范学前教 育专项经费使用管理，严格支付程序，开展绩效目标执行监控， 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,及时纠正 偏差。通过对预算执行情况开展绩效评价，切实提高财政资金使

用的安全性、规范性和有效性。

**六、** **任务分解(附表)**

**裕安区学前教育促进工程部门任务分解表(2022年)**

|  |  |
| --- | --- |
| **牵头股室及****目标任务** | **配合股室及主要工作任务** |
| **区幼儿教育中**心：负责项目规划， 牵头协调推进落实； 完成本年度困难幼儿 资助工作。**建设中心：**负责 建设类项目实施的监 管与调度。 | **电** **教** **馆** **：**负责幼儿园装备招标采 购。 |
| **财** **审** **股** **：**负责项目资金的拨付及管 理工作。 |
| **办** **公** **室** **：**会同学前中心负责学前教 育宣传工作。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **资助中心：**负责 民生工程进程联络与 调度。**中** **心** **校** **(** **辅** **导** **区):**负责相关项目 的建设与管理工作。 | **行风中心：**负责监察学前教育促进 工程项目实施和资金使用情况， |

|  |  |
| --- | --- |
| 六安市裕安区教育体育局办公室 | 2022年5月19日印发 |