裕安区2021年城镇老旧小区改造

民生工程绩效自我评价报告

城镇老旧小区改造工程，是为了改善老旧小区居民的生活环境和居住条件，提升城市文明的一项重大民生工程、重点工程，尤其是2016年以来，深受社会关注，老百姓期望值也较高。在我区老旧小区改造工作过程中，区房管中心（区老旧办）牵头组织各相关街乡，采取发放居民调查问卷，广泛听取各小区居民对改造项目实施等相关意见和建议，并且系统梳理了哪些是迫切需要改造的主要问题，有效地加以解决。

报经区政府分管领导同意，起草了《裕安区2021年度城镇老旧小区改造实施方案》下发至各街乡及区直相关部门。另外督促各项目具体实施的业主单位（街、乡），成立领导组，制定切实可行的改造实施方案完善措施，在三个改造小区内进行公示，确保好事办好，让居民满意。

- 一、项目申报

根据《六安市人民政府关于印发2021年市本级政府性投资项目计划通知》（六政秘〔2021〕32号），我区2021年度老旧小区改造共有三个小区分别是永康新村及周边、盐业公司宿舍小区、大市场小区，国家及省市计划总投资1150万元，整治改造总面积约3.08万平方米，涉及334户。其中盐业公司宿舍小区、永康新村及周边被列为2021年度国家及省级改造试点项目，盐业公司宿舍小区中央预算内资金52万元；永康新村及周边中央预算内资金300万元；省级调整中央预算内资金258万元。大市场小区被列入省级改造试点项目，三个小区省补助资金共计 225 万元；从2016年起，我区贯彻并落实全省民生工程工作安排，并在省、市住建部门及省、市财政部门的要求下，组织并开展了中心城区街、乡老旧小区调查核实摸底工作，积极编制裕安区城镇老旧小区改造五年规划项目，以区政府文件上报市人民政府批准。

- 二、实施内容

- 裕安城区纳入计划的三个老旧小区改造项目的基础上，按照《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》等要求实施，主要内容包括：小区道路维修改造、地下雨污水管网改造、强弱电维修改造、增设停车位等，进一步完善小区功能，为基本型改造；另外在保基本的基础上，实施房屋屋面防水维修改造、增设充电桩、增设活动设施、配套等，为完善型改造。
 三、资金管理

根据《六安市人民政府办公室关于六安城区老旧小区综合改造整治工作的实施意见》（六政办秘［2014］80号）文精神，按照2017年8月区老旧办印发的裕安区老旧小区改造工程资金支付管理办法，从资金管理、支付方式、支付申报、审批程序、结算、决算管理、审计管理、建设工程资料管理等方面进行了规范，切实保障资金安全及规范使用。

- 四、建设标准

- 裕安城区纳入计划的三个老旧小区改造项目按工作规定程序，同时符合城镇老旧小区改造要求实施《安徽省城镇老旧小区整治改造技术导则》（修订版）。

五、项目实施

（一）成立组织机构。区委、区政府高度重视城镇老旧小区改造工作，2021年区政府调整成立了老旧小区改造工作领导小组（裕老旧办【2021】1号文），加强对老旧小区改造的领导，区政府常务副区长亲自担任组长，确定一名常委副区长任副组长，领导小组下设办公室，区房管中心主任任办公室主任，区相关职能部门及三街一乡主要负责人任成员，区房管中心老旧办负责老旧小区改造办公室日常工作。各街乡也分别成立辖区老旧小区改造领导组，按照早安排、早启动、早实施的要求，开展城镇老旧小区改造各项工作。

（二）创新工作方式。在认真总结2016至2020年城镇老旧小区改造工作经验的基础上，对2021年城镇老旧小区改造工作进行了更全面的完善。为全面做好2021年城镇老旧小区改造工作，探寻城镇老旧小区改造新思路，落实《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》要求，完善信息化社会治安防控体系，提升社会治理现代化水平，将老旧小区智慧安防设施建设纳入城镇老旧小区改造内容中去。区房管中心（区老旧办）采取一是牵头区公安分局、区民生办、设计单位、相关街乡负责人，外出考察学习在老旧小区改造过程中的建设先进经验；二是问卷调查询民意，广泛征求居民对智慧安防系统建设的意见和建议，提高居民参与对老旧小区改造智慧安防系统建设的主动性和积极性；三是多方联动谋方案，会同各相关部门，多次商讨建设方案，努力提升小区治理现代化水平。

我区严格按照省、市老旧小区改造办法组织实施，不断创新工作方式。承担改造设计任务的六安市建筑设计研究院有限公司，组织相关技术人员多次深入改造现场，严格按照《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》（2021修订版）要求，对各小区的基础设施、公共设施、消防安全、房屋整修进行现场勘查，制定安全合理、经济可行的改造方案，合理布局各项设施，绘制小区改造项目施工图，各街乡也组织工作人员进小区，深入住户，做好老旧小区改造宣传工作。广泛征求人大代表、政协委员、居民代表等提出的意见和措施，引导广大群众树立参与城市管理和爱护城市的主人翁意识，并委派审计部门进行审计追踪工作，确保项目改造资金合理合法，全面保障农民工工资足额、到位。

（三）环境保障有力。环境整治是老旧小区改造至关重要的环节，承担老旧小区改造任务的三街一乡充分履行属地管理职责，全程护航。为确保老旧小区整治改造工作顺利推进，一是深入摸排，弄清底数；二是广泛宣传，自改自拆。街乡采取悬挂横幅、张贴公告、一封信、入户走访等多形式，宣传拆除违建配合老旧小区改造的意义，鼓励自拆。对有关违建户由执法局下达《限期改正违法行为通知书》后依法组织集中拆除；三是集中拆违，成效显著。街乡牵头，区老旧办、区执法局、派出所、司法所、社区、物业公司、业委会共同参与，对小区开展环境集中整治行动。依法集中对小区内乱堆乱建、毁绿种菜、乱堆乱放、乱贴乱画等乱象进行逐一清除。因前期准备工作充足，小区居民都能够积极配合拆违，通过整治，和谐、有序的完成了集中整治行动，受到小区居民的一致好评。尤其是针对一些改造难度大、涉及利益群体广的老旧小区各街乡做了大量深入细致地工作，并有针对性地制定了实施方案，确保了城镇老旧小区改造工作的顺利推进。

（四）严把工程质量关。我区组织相关招投标代理单位编制预算及审计计划，报市审计局审定后，在市公共资源监督管理局公开对施工单位进行招投标，我区继续实行工程质量保证金制度，工程交付使用两年后无质量问题，向施工单位返还保工程质量证金；如出现工程质量问题，施工单位又不履行保修责任的，工程质量保证金坚决予以扣留。区房管中心（区老旧办）专门抽调工作人员，成立老旧小区质量安全督查小组，配合区质量安全监管部门，不定期对三个改造小区监理单位、施工企业关键岗位人员在岗情况，工程安全质量等进行督查巡查；区质量安全监督站、施工监理单位、街乡、社区、业主委员会等相关人员全程参与工程建设，监督工程质量，督查工程进度，确保工程安全质量。

（五）建立长效机制。城镇老旧小区改造工作要建管并重，重在长效管理。我区积极借鉴成功经验，探索有效的管理体系，各街乡针对不同的小区采取不同的管理办法，能够市场化运作的，聘请专业化的物业服务企业实施管理；充分发挥业主自治组织及社区党组织的作用，并将小区管理纳入社区建设，实施统一管理。

（六）目标任务完成、项目时限达标率、项目质量达标率、试点工作

截止11月  日已全部完成永康新村及周边、盐业公司宿舍小区、大市场小区等3个老旧小区改造年度施工任务，完成属地移交工作。区房管中心（区老旧办)在11月下旬,牵头组织各相关责任主体单位，严格对照市老旧办规定的“五不验收”标准，即不整治不验收，工程不竣工不验收，质量不合格不验收，存在安全问题不验收，长效机制不落实不验收，对永康新村及周边、盐业公司宿舍、大市场小区整治改造项目进行严格的区级工程竣工验收。目前，永康新村及周边、盐业公司宿舍、大市场小区三个项目已通过区级竣工验收。

（七）社会满意度较高

在城镇老旧小区改造过程中，街乡、社区分别通过一封信、利用公共广告栏等及时公示改造项目计划、成果，主动征询相关居民意见，确保好事做好。及时受理群众投诉，通过区房管中心（区老旧办）下发的老旧小区改造民意测评表，调查了解群众对老旧小区改造民生工程的满意度，从回收的民意测评表来看，群众满意度较高。

（八）社会效益好

今年对城镇老旧小区的改造，主要集中改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设；整治小区及周边绿化、照明；改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库(场)、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施；改造或建设小区及周边的社区综合服务设施，通过今年老旧小区的改造三个小区环境得到全面改善，小区居民品质的到有效提升。

六安市裕安区老旧小区改造工作领导小组办公室

2021年12月28日